# INFORME EJECUTIVO DE AVANCES

Purificadora de Agua Las Peques y plataforma AquaGestión/Purifi

Documento de referencia: Diagnóstico Empresarial Inicial V2.1

Versión de la plataforma revisada: AquaGestión/Purifi v2.6

Fecha de corte: 18 de julio de 2026

Propietario del negocio: David

Carácter del documento: Informe de seguimiento y plan de trabajo

Documento de seguimiento y plan de trabajo

# 1. Propósito del informe

El presente informe tiene como objetivo comparar los hallazgos, oportunidades y acciones recomendadas en el Diagnóstico Empresarial Inicial V2.1 de la Purificadora de Agua Las Peques con las capacidades que ya se encuentran construidas en la plataforma AquaGestión/Purifi v2.6.

El documento permite:

Identificar los avances alcanzados desde el diagnóstico inicial.

Distinguir entre funciones tecnológicas construidas y controles realmente validados en la operación.

Reconocer los pendientes que aún limitan el crecimiento ordenado del negocio.

Establecer un plan de trabajo de 90 días con responsables, entregables, indicadores y criterios de cierre.

Preparar a Las Peques para una posible expansión y para evaluar, con información suficiente, una eventual asociación estratégica.

# 2. Resumen ejecutivo

El diagnóstico inicial encontró una empresa con fortalezas operativas claras: clientes recurrentes, personal funcional, servicio estable, capacidad productiva disponible y una visión de crecimiento definida por su propietario. Al mismo tiempo, identificó como principales limitantes la falta de administración formal, la ausencia de una base estructurada de clientes, el control financiero insuficiente, la inexistencia de indicadores, la falta de rutas organizadas y la escasa documentación de mantenimiento, calidad y procesos.

A partir de esos hallazgos se desarrolló AquaGestión/Purifi. La versión 2.6 incorpora herramientas para administrar clientes, pedidos, cobranza, rutas, seguimiento comercial, gastos, mantenimiento, inventario y reportes. Puede operar sin conexión después de una primera carga y un cacheo satisfactorios, permite exportar información y dispone de mecanismos locales de respaldo en el mismo navegador.

Por lo tanto, el Sistema Básico de Control Operativo recomendado en el diagnóstico sí fue construido y su alcance fue ampliado. No obstante, la existencia del sistema no acredita por sí misma que todos los clientes, ventas, pagos, gastos y mantenimientos estén siendo capturados de manera completa y constante. La siguiente etapa debe concentrarse en adopción, calidad de datos, disciplina de operación y validación de resultados.

De las ocho fases propuestas en el plan original:

2 cuentan con soporte tecnológico esencial construido: estructura comercial y saneamiento de cartera.

4 están parcialmente habilitadas: monitoreo financiero, inteligencia de mercado, eficiencia logística y mantenimiento/calidad.

2 requieren todavía entregables estratégicos específicos: capacidad de expansión y preparación formal para una asociación.

La administración y el control de clientes dejan de estar en una condición estrictamente roja desde la perspectiva tecnológica, pero deben permanecer en amarillo hasta demostrar uso sostenido y datos confiables. El gobierno corporativo continúa en rojo porque no existen acuerdos, responsabilidades ni mecanismos formales para una asociación.

## Conclusión ejecutiva

El proyecto pasó de no contar con una herramienta formal de gestión a tener en el repositorio una plataforma amplia, desplegada y disponible para pilotaje. Esto demuestra avance del producto, pero no prueba todavía que David y su equipo hayan completado la carga, adopción y uso diario. El reto inmediato ya no es construir otra aplicación básica, sino validar la plataforma en campo y convertirla en el método oficial de trabajo del negocio para decidir con datos si conviene contratar personal, adquirir otro vehículo, incorporar 100 clientes o asociarse con otra purificadora.

# 3. Alcance y metodología

La evaluación se elaboró mediante la comparación de:

Los hallazgos, semáforos, oportunidades y ocho fases del Diagnóstico Empresarial Inicial V2.1.

La documentación del proyecto Purifi.

Los módulos y reglas de negocio presentes en AquaGestión/Purifi v2.6.

La aplicación desplegada públicamente.

El historial técnico documentado en el repositorio.

## Criterios de estado

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Construido | La función esencial está presente y fue comprobada en el código de la plataforma. |
| Parcial | Existe una base funcional, pero faltan controles, automatización, profundidad o validación operativa. |
| Pendiente | No existe todavía el entregable o capacidad necesaria. |
| Por validar en operación | La herramienta existe, pero se requiere evidencia de uso completo y sostenido por el negocio. |

## Limitación de la evaluación

La revisión permite comprobar lo construido en la plataforma, pero no permite certificar, sin una auditoría directa de sus datos y del trabajo diario, que David y su equipo registren el 100% de las operaciones. Por ello, este informe separa deliberadamente:

Avance del producto: lo que el sistema permite hacer.

Avance del negocio: lo que Las Peques utiliza, documenta y controla de manera constante.

# 4. Situación inicial y respuesta construida

## 4.1 Hallazgos críticos atendidos

| Hallazgo del diagnóstico | Respuesta construida en AquaGestión/Purifi | Estado | Validación pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| No existía base formal de clientes. | Módulo de clientes con datos de contacto, dirección, colonia, referencias, frecuencia y notas. | Construido | Confirmar que la cartera real esté depurada y cargada. |
| Dependencia de la memoria del propietario. | Historial de clientes, pedidos, pagos, seguimiento e información centralizada en la instalación. | Parcial | Asegurar que el equipo use el sistema y que la información no dependa de un solo dispositivo. |
| No existía control estructurado de pedidos y ventas. | Registro de pedidos, cantidades, tamaños, precios, estados, métodos de pago y observaciones. | Construido | Verificar captura diaria completa y sin operaciones paralelas fuera del sistema. |
| No existía control riguroso de adeudos. | Cobranza, pagos, saldos, clientes con adeudo y estados de pedido. | Construido | Conciliar los saldos del sistema con la cartera real. |
| No se podían medir resultados. | Dashboard, indicadores, reportes y exportaciones disponibles. | Parcial | Validar calidad de datos y corregir el conteo de garrafones en pedidos con múltiples tamaños antes de usar esos totales como línea base oficial. |
| No existía control financiero detallado. | Registro de ingresos asociados a pedidos, pagos, gastos y utilidad estimada. | Parcial | Incorporar cierres de caja, conciliación, costos completos, flujo de efectivo y punto de equilibrio. |
| No había segmentación comercial. | Clasificación por frecuencia, ubicación, actividad, deuda y comportamiento de compra. | Construido | Depurar frecuencias y direcciones; utilizar segmentos en campañas y rutas. |
| No existían rutas estructuradas. | Agrupación por colonia y priorización básica según frecuencia, última entrega y actividad. | Parcial | Incorporar secuencia optimizada, distancia, capacidad, repartidor, costo y evidencia de entrega. |
| No existía bitácora de mantenimiento. | Módulo para fecha, tipo, descripción, técnico, costo y próximo cambio. | Construido | Adjuntar evidencia y convertir la bitácora en protocolo de calidad. |
| La capacidad de crecimiento no estaba cuantificada. | Indicadores operativos y referencia de capacidad disponibles. | Parcial | Construir simulaciones para 100 clientes adicionales y para un escenario conjunto de 500 clientes. |
| No existían acuerdos de asociación o gobierno. | La plataforma puede aportar datos para evaluar el negocio. | Pendiente | Elaborar expediente económico, operativo, jurídico y de gobierno. |

## 4.2 Capacidades adicionales desarrolladas

Además de los controles básicos solicitados, la plataforma incorpora:

Seguimiento de clientes inactivos y recordatorios comerciales.

Inventario y movimientos por diferentes tamaños de garrafón.

Pedidos con múltiples tamaños y precios.

Exportación de información a JSON, CSV, Excel y PDF.

Capacidad de operar sin conexión después de una primera carga y cacheo satisfactorios; requiere prueba en cada dispositivo objetivo.

Respaldo local automático con rotación de snapshots.

Exportación o compartición manual de respaldos.

Configuración de datos y precios del negocio.

Reportes comerciales, financieros y operativos.

Estas capacidades representan un avance respecto al Sistema Básico de Control Operativo planteado originalmente.

## 4.3 Limitación técnica identificada en la versión 2.6

La revisión detectó que algunos totales de garrafones en Reportes y en el reporte ejecutivo todavía utilizan el campo legado cantidad. Los pedidos de la versión 2.6 pueden contener varias líneas y tamaños, por lo que dichos totales podrían quedar incompletos o ser inconsistentes. La plataforma ya dispone de la función de cálculo correcta por líneas, pero aún no se utiliza en todos los reportes.

Implicación: los importes de venta, gastos y saldos pueden seguir consultándose según sus reglas actuales, pero los indicadores agregados de cantidad de garrafones deben corregirse y validarse antes de utilizarse como evidencia oficial para capacidad, rutas o asociación. Esta corrección se considera prioridad P0 del plan técnico.

# 5. Comparativo del plan original de 90 días

| Fase original | Objetivo | Soporte tecnológico | Resultado operativo | Pendiente principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Estructuración comercial | Crear y poblar una base digital de clientes. | Construido: permite registrar, editar, consultar y clasificar clientes. | Por validar: no se auditó la carga total de la cartera. | Depurar y cargar la cartera completa; establecer campos obligatorios y responsable. |
| 2. Monitoreo financiero básico | Medir ingresos diarios y semanales. | Parcial: existen pedidos, pagos, gastos, reportes y utilidad estimada. | Por validar: no se revisaron cierres ni conciliaciones reales. | Cierre diario, conciliación, costos completos, flujo de caja y rentabilidad por ruta/cliente. |
| 3. Saneamiento de cartera | Controlar adeudos y reducir fugas de efectivo. | Construido: existen saldos, cobranza, pagos y consulta de clientes con deuda. | Por validar: disponer del módulo no demuestra que la cartera haya sido saneada. | Conciliar saldos iniciales y establecer política de crédito y cobranza. |
| 4. Inteligencia de mercado local | Clasificar clientes por ubicación y frecuencia. | Parcial avanzado: existen colonia, calle, frecuencia, actividad y seguimiento. | Por validar: no se auditó la completitud de direcciones ni frecuencias. | Estandarizar direcciones, geolocalizar y medir valor/retención por zona. |
| 5. Eficiencia logística | Diseñar rutas lógicas y reducir costos. | Parcial: hay agrupación y priorización básica por colonia y comportamiento. | No demostrado: no se midió reducción de tiempo o combustible. | Optimizar secuencia, tiempos, capacidad, asignación de repartidor y costo por entrega. |
| 6. Bitácora de mantenimiento | Documentar filtros, reparaciones y mantenimiento. | Parcial avanzado: existe registro con fecha, técnico, costo y próximo servicio. | Por validar: no se revisaron registros ni evidencias reales. | Evidencias, protocolos, alertas, pruebas de calidad e historial de incidentes. |
| 7. Capacidad de expansión | Determinar recursos para 100 clientes adicionales. | Parcial: el sistema puede aportar datos después de corregir y validar sus indicadores. | Pendiente: no existe la proyección solicitada. | Proyección de personal, vehículo, rutas, inversión, ventas, costos y utilidad. |
| 8. Preparación para asociación | Preparar integración con otra purificadora. | Parcial: puede aportar registros una vez validados. | Pendiente: no existe expediente formal. | Aportaciones, valuación, responsabilidades, utilidades, decisiones, conflictos, salida y revisión profesional. |

# 6. Semáforo empresarial actualizado

Este semáforo compara el diagnóstico inicial con el avance habilitado por la plataforma. Los estados verdes de operación y producción son heredados del diagnóstico y no fueron revalidados en este corte. Ningún cambio de color debe considerarse definitivo sin evidencia operativa.

| Área | Diagnóstico inicial | Estado de avance | Lectura actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación | 🟢 Verde | 🟢 Verde heredado / por validar | El diagnóstico reportó una operación funcional y la plataforma aporta herramientas de registro; falta revalidar continuidad y ausencia de dependencia del dueño. |
| Producción | 🟢 Verde | 🟢 Verde heredado / por validar | La capacidad disponible procede del diagnóstico. La plataforma mide pedidos entregados, no producción física diaria, por lo que este control aún debe implementarse o llevarse en un registro complementario. |
| Control de calidad | 🟡 Amarillo | 🟡 Amarillo avanzado | La bitácora habilita trazabilidad, pero faltan adopción comprobada, protocolos, pruebas y evidencias completas. |
| Activos | 🟡 Amarillo | 🟡 Amarillo | La plataforma no resuelve la limitación física de vehículo y personal. Debe cuantificarse la inversión requerida. |
| Escalabilidad | 🟡 Amarillo | 🟡 Amarillo avanzado | Existen mejores controles potenciales, pero faltan multiusuario, sincronización, procesos y simulación de capacidad. |
| Administración | 🔴 Rojo | 🟡 Amarillo tecnológico / por validar | Ya existe la herramienta; falta acreditar uso diario, integridad de datos y responsables. |
| Finanzas | 🟡 Amarillo | 🟡 Amarillo tecnológico / por validar | Aumentó la capacidad de registro, pero no se validaron cierres, conciliaciones ni una contabilidad gerencial completa. |
| Control de clientes | 🔴 Rojo | 🟡 Amarillo tecnológico / por validar | La base y segmentación existen; pasará a verde cuando la cartera esté completa, depurada y en uso constante. |
| Gobierno corporativo | 🔴 Rojo | 🔴 Rojo | No existen todavía reglas documentadas para asociación, decisiones, supervisión, conflictos o salida. |

# 7. Pendientes prioritarios

## 7.1 Pendientes del negocio

Nombrar un responsable de la calidad y cierre de los datos.

Cargar y depurar la cartera real de clientes.

Conciliar adeudos y pagos históricos.

Registrar todas las operaciones en el sistema, sin controles paralelos informales.

Establecer apertura y cierre diario de caja.

Documentar funciones del propietario, producción, reparto, cobranza y administración.

Definir políticas de crédito, descuentos, cancelaciones y gastos.

Estandarizar el protocolo de mantenimiento y calidad.

Medir rutas, tiempos, combustible y entregas fallidas.

Elaborar la proyección para 100 clientes adicionales.

Realizar una prueba controlada de ausencia del propietario.

Preparar el expediente de decisión antes de negociar una asociación.

## 7.2 Pendientes de la plataforma

### Prioridad crítica

Corregir el conteo agregado de garrafones para pedidos con múltiples líneas y validar reportes contra una muestra controlada.

Incorporar pruebas automatizadas al repositorio y ejecutarlas en integración continua.

Validar estructura y versión de los respaldos antes de importarlos.

Probar periódicamente restauración y migraciones de datos.

Evitar que la información dependa de un solo navegador o dispositivo.

Actualizar la documentación para reflejar la versión 2.6.

Unificar la identidad entre Purifi, AquaGestión y Las Peques.

### Prioridad alta

Cierre diario de caja y conciliación por método de pago.

Reporte de antigüedad de saldos.

Costos fijos y variables completos.

Evidencias de mantenimiento y calidad.

Usuarios, roles y bitácora de auditoría.

Respaldo central externo y sincronización entre dispositivos.

### Prioridad de crecimiento

Multiempresa y multisucursal.

Optimización geográfica de rutas.

Asignación de repartidores y prueba de entrega.

Simulador de capacidad e inversión.

Administración central para ofrecer Purifi a otras purificadoras.

# 8. Plan de trabajo propuesto: próximos 90 días

Los responsables indicados a continuación son roles, no asignaciones nominales. Antes de iniciar el día 1, David deberá registrar para cada rol un titular, un suplente y un aprobador. El plan no se considerará iniciado mientras esa matriz nominal y la fecha exacta de arranque no estén aprobadas.

## Etapa 1 — Adopción y saneamiento de datos

Periodo: días 1 al 15

Objetivo: convertir AquaGestión/Purifi en el registro oficial de la operación.

| Actividad | Rol responsable (titular por designar) | Entregable | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobar fecha de inicio y nombrar titulares, suplentes y aprobadores. | David | Matriz nominal de responsabilidades y calendario. | Documento firmado o aceptado por David antes del inicio; ninguna función queda sin titular ni suplente. |
| Depurar la cartera de clientes. | Administración/operación | Base única sin duplicados. | Clientes activos identificados y datos mínimos completos. |
| Capturar saldos iniciales y conciliarlos. | David y administración | Cartera inicial validada. | Total de adeudos respaldado cliente por cliente. |
| Definir campos obligatorios para pedidos, pagos y gastos. | Administración y equipo de producto | Reglas de captura. | Reglas comunicadas y aplicadas. |
| Verificar respaldo y restauración. | Equipo de producto | Acta de prueba de recuperación. | Respaldo restaurado correctamente en un entorno de prueba. |
| Levantar línea base. | Consultoría/administración | Tablero inicial validado. | Volumen contrastado con muestra manual; ventas, gastos, adeudos, clientes y rutas del periodo documentados. |

## Etapa 2 — Control administrativo y financiero

Periodo: días 16 al 30

Objetivo: asegurar que las ventas registradas se traduzcan en información financiera confiable.

| Actividad | Rol responsable (titular por designar) | Entregable | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar cierre diario. | Administración | Formato o módulo de cierre. | Ventas, cobros y diferencias se revisan diariamente. |
| Conciliar efectivo y otros métodos de pago. | Administración | Reporte semanal de conciliación. | Diferencias identificadas y justificadas. |
| Completar catálogo de gastos. | David y apoyo contable | Estructura de costos. | Incluye nómina, filtros, electricidad, combustible, renta, mantenimiento, impuestos y gastos indirectos aplicables. |
| Definir política de crédito y cobranza. | David | Política aprobada. | Límites, plazos, seguimiento y autorización documentados. |
| Medir margen por tamaño y canal. | Administración/consultoría | Reporte de margen. | Costos y precios comparables por tipo de producto y venta. |
| Documentar procedimientos operativos. | David y operación | Manual operativo inicial. | Apertura, producción, pedido, entrega, cobranza, gasto y cierre descritos. |

## Etapa 3 — Calidad, cartera y logística

Periodo: días 31 al 60

Objetivo: utilizar los datos para mejorar servicio, cobranza, mantenimiento y reparto.

| Actividad | Rol responsable (titular por designar) | Entregable | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificar cartera por actividad, frecuencia, deuda y valor. | Administración | Segmentación comercial. | Cada cliente activo pertenece a un segmento utilizable. |
| Ejecutar campaña de recuperación de clientes. | David/atención | Resultado de seguimiento. | Contactos, respuestas, pedidos recuperados y motivos de abandono registrados. |
| Estandarizar colonias y direcciones. | Operación | Base geográfica limpia. | Domicilios suficientes para agrupar y diseñar rutas. |
| Medir rutas actuales. | Reparto/administración | Línea base logística. | Tiempo, distancia estimada, combustible, entregas y fallos por ruta. |
| Diseñar rutas piloto. | Operación/consultoría | Propuesta y comparación. | Rutas ejecutadas y comparadas contra la línea base. |
| Formalizar mantenimiento y calidad. | Responsable de calidad | Expediente técnico. | Calendario, responsable, servicio, costo, evidencia y próximo vencimiento registrados. |
| Agregar evidencias a controles críticos. | Producto y responsable de calidad | Repositorio de evidencias. | Documentos y fotografías vinculados o archivados con trazabilidad. |

## Etapa 4 — Preparación para expansión y asociación

Periodo: días 61 al 90

Objetivo: convertir los registros acumulados en decisiones de crecimiento.

| Actividad | Rol responsable (titular por designar) | Entregable | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelar escenario de 100 clientes adicionales. | Consultoría, David y apoyo contable | Proyección de expansión. | Incluye volumen, ventas, margen, personal, vehículo, combustible, capital de trabajo y punto de equilibrio. |
| Modelar escenario conjunto de 500 clientes. | Consultoría y posibles asociados | Escenario preliminar. | Capacidad productiva, rutas, turnos, inversión y riesgos cuantificados. |
| Evaluar necesidad de vehículo y personal. | David/consultoría | Caso de inversión. | Decisión sustentada en capacidad y retorno esperado. |
| Probar delegación del negocio. | David y equipo operativo | Informe de prueba de ausencia. | La operación continúa durante un periodo acordado sin incidentes críticos ni pérdida de control. |
| Preparar expediente de asociación. | David, apoyo contable y asesoría jurídica | Expediente para decisión. | Aportaciones, activos, cartera, pasivos, funciones, utilidades, decisiones, conflictos y salida documentados. |
| Emitir recomendación de siguiente etapa. | Consultoría | Informe de cierre de 90 días. | Decisión: consolidar, expandir, pilotear asociación o posponer. |

# 9. Línea técnica paralela para los 90 días

El fortalecimiento del negocio debe acompañarse de controles de confiabilidad del producto.

| Prioridad | Acción técnica | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| P0 | Corregir el conteo de garrafones multirrenglón y validar pantalla, Excel, CSV y PDF con casos controlados. | Indicadores de cantidad consistentes en todos los reportes. |
| P0 | Versionar pruebas automatizadas de persistencia, servicios, exportación, importación y migraciones. | Cambios futuros verificables y reducción del riesgo de regresión. |
| P0 | Configurar integración continua. | Las pruebas se ejecutan antes de liberar una versión. |
| P0 | Validar respaldos y realizar prueba mensual de restauración. | Recuperación demostrable, no solamente existencia del archivo. |
| P0 | Actualizar informe técnico, README y changelog a v2.6. | Documentación alineada con la aplicación real. |
| P1 | Incorporar cierre de caja, conciliación y cartera por antigüedad. | Mayor control financiero. |
| P1 | Diseñar autenticación, roles, auditoría y sincronización. | Base para trabajar desde varios dispositivos y delegar funciones. |
| P1 | Diseñar respaldo central. | Menor dependencia de un solo dispositivo. |
| P2 | Diseñar modelo multiempresa y multisucursal. | Preparación para comercializar Purifi a otras purificadoras. |

# 10. Indicadores de seguimiento

## Gobierno de indicadores

Cada KPI deberá contar con una ficha que indique fórmula, fuente, frecuencia, titular, línea base, meta y evidencia de aceptación. Durante los días 1–15 se levantará la línea base; antes del día 16, David deberá aprobar las metas que dependan de esa medición. A partir de entonces se revisarán semanalmente y se cerrarán al día 90.

| Campo obligatorio | Regla de control |
| --- | --- |
| Fórmula | Numerador, denominador, unidad y tratamiento de cancelaciones definidos. |
| Fuente | Módulo de la plataforma o registro complementario identificado. |
| Línea base | Calculada con los primeros 15 días y validada contra documentos de operación. |
| Meta | Aprobada por David antes del día 16. |
| Frecuencia | Diaria para captura/caja; semanal para gestión; mensual para resultado. |
| Responsable | Titular nominal y suplente registrados en la matriz del plan. |
| Evidencia | Reporte exportado, conciliación o acta de revisión conservada. |

Mientras no se corrija y valide el conteo multirrenglón de v2.6, los KPI de cantidad de garrafones deberán contrastarse con una muestra manual y no se usarán como única fuente para decisiones de capacidad.

## 10.1 Adopción y calidad de datos

| Indicador | Meta recomendada al día 90 |
| --- | --- |
| Pedidos capturados en el sistema | ≥ 95% |
| Días con cierre realizado | ≥ 95% |
| Clientes activos con datos mínimos completos | ≥ 95% |
| Pagos y gastos con concepto y responsable | ≥ 95% |
| Respaldos externos | Al menos uno por semana |
| Prueba de restauración | Una prueba exitosa por mes |

## 10.2 Comercial y cobranza

Clientes activos en 30, 60 y 90 días.

Frecuencia real de compra.

Ticket promedio.

Clientes inactivos recuperados.

Saldo total pendiente.

Cartera por antigüedad.

Porcentaje de ventas cobradas.

Ventas por colonia, ruta y canal.

Las metas de recuperación y reducción de adeudos deberán fijarse después de obtener la línea base de los primeros 15 días.

## 10.3 Operación y logística

Garrafones producidos por día (registro complementario mientras no exista módulo de producción).

Garrafones entregados por día (plataforma, después de corregir y validar el conteo multirrenglón).

Utilización respecto al máximo histórico de 180 garrafones diarios.

Entregas por hora.

Garrafones por ruta.

Costo de combustible por entrega.

Tiempo promedio por ruta.

Entregas fallidas o reprogramadas.

Incidentes ocurridos durante ausencia del propietario.

## 10.4 Finanzas

Ventas registradas y cobradas.

Margen por garrafón y tamaño.

Gastos por categoría.

Utilidad operativa estimada.

Flujo de efectivo.

Punto de equilibrio.

Rentabilidad por ruta o zona.

## 10.5 Calidad y mantenimiento

| Indicador | Meta recomendada |
| --- | --- |
| Mantenimientos programados realizados a tiempo | 100% |
| Registros con responsable y próximo vencimiento | 100% |
| Servicios críticos con evidencia | 100% |
| Incidentes documentados | 100% |
| Acciones correctivas cerradas | 100% de las vencidas |

# 11. Matriz de responsabilidades

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| David / propietario | Aprobar políticas, validar cartera y costos, decidir inversiones, supervisar resultados y liderar la evaluación de asociación. |
| Responsable administrativo | Calidad de datos, cierres, conciliación, cobranza, gastos, respaldos y reportes. |
| Personal de producción | Registrar producción, inventario, incidencias y actividades asignadas. |
| Personal de reparto | Actualizar entregas, cobros, devoluciones, tiempos, incidencias y resultados de ruta. |
| Responsable de calidad | Mantenimiento, pruebas, evidencias, vencimientos, incidentes y acciones correctivas. |
| Equipo de producto/tecnología | Confiabilidad, pruebas, respaldos, documentación, mejoras y evolución técnica. |
| Apoyo contable | Validar costos, flujo, obligaciones aplicables, márgenes y proyecciones. |
| Asesoría jurídica | Revisar estructura y documentos de una eventual asociación. |

Una misma persona puede asumir más de un rol durante la etapa actual, pero cada responsabilidad debe tener un titular y un suplente identificados.

# 12. Criterios para considerar concluido el plan

Al finalizar los 90 días, el programa se considerará exitoso si:

Al menos 95% de los clientes activos tiene nombre, teléfono o medio de contacto, colonia, referencia y frecuencia validados; no quedan duplicados confirmados.

Al menos 95% de los pedidos y movimientos de los últimos 30 días está capturado en el sistema.

Se realizó cierre en al menos 95% de los días operados durante los últimos 30 días; toda diferencia de caja tiene explicación y aprobación registrada.

El 100% de los saldos abiertos fue conciliado cliente por cliente o quedó identificado formalmente como diferencia pendiente.

El catálogo incluye los costos fijos, variables e indirectos aplicables y fue validado por David y el apoyo contable.

Existe una línea base de 15 días y cuatro revisiones semanales posteriores de operación, comercial, finanzas y logística.

El 100% de los mantenimientos críticos del periodo cuenta con fecha, responsable, costo, evidencia y próximo vencimiento.

Existe una proyección para 100 clientes adicionales con volumen, ventas, margen, personal, vehículo, capital de trabajo y punto de equilibrio.

Se ejecutó una prueba de ausencia de David durante tres jornadas operativas consecutivas, sin pérdida de datos, interrupción del servicio ni diferencias críticas no resueltas.

Se exportó un respaldo externo y se restauró con éxito en un entorno de prueba; clientes, pedidos, pagos, gastos, mantenimiento e inventario fueron verificados mediante muestra.

Existe un expediente de asociación con aportaciones, activos, pasivos, cartera, funciones, utilidades, decisiones, conflictos y salida, revisado por apoyo contable y asesoría jurídica.

David aprobó por escrito una decisión ejecutiva: consolidar, expandir, pilotear asociación o posponer, indicando datos y criterios utilizados.

# 13. Riesgos y medidas de control

| Riesgo | Nivel | Medida inmediata |
| --- | --- | --- |
| La plataforma existe, pero no se utiliza de manera constante. | Alto | Responsable, campos obligatorios, revisión diaria y KPI de captura. |
| Datos almacenados solamente en un dispositivo. | Alto | Respaldo externo semanal, restauración mensual y diseño de sincronización central. |
| Crecer sin conocer el margen real. | Alto | Costeo completo, cierre diario, flujo y proyección antes de invertir. |
| Asociación sin reglas ni valuación. | Alto | No formalizar hasta completar expediente y revisión profesional. |
| Pérdida o corrupción de información por cambios de versión. | Alto | Pruebas automatizadas, CI, validación de migraciones y respaldos. |
| Rutas ineficientes al aumentar clientes. | Medio-alto | Medir operación actual y pilotear rutas antes de expandir. |
| Calidad dependiente de experiencia no documentada. | Medio-alto | Protocolos, responsables, calendario, evidencias e incidentes. |
| Dependencia del propietario para decisiones y clientes. | Medio-alto | Manuales, roles, auditoría y prueba gradual de ausencia. |

# 14. Recomendación sobre expansión y asociación

La oportunidad de crecimiento sigue siendo real. La capacidad histórica de 180 garrafones diarios, frente al promedio inicial estimado entre 66 y 92, indica que existe margen productivo. Sin embargo, el principal cuello de botella continúa estando en administración, logística y capacidad de delegación.

No se recomienda decidir una asociación 50/50 únicamente a partir del número estimado de clientes aportados por cada parte. Antes deben validarse:

Clientes activos y frecuencia real.

Ventas, cobros, adeudos y margen de cada cartera.

Activos, pasivos e inversiones aportadas.

Responsabilidades administrativas y operativas.

Autoridad para contratar, gastar y decidir.

Distribución de utilidades y tratamiento de pérdidas.

Propiedad y uso de la información de clientes.

Mecanismos de supervisión, conflicto, incumplimiento y salida.

AquaGestión/Purifi puede generar buena parte de la evidencia necesaria, pero la formalización deberá contar con revisión contable y jurídica profesional.

# 15. Conclusión final

El avance del producto es significativo. El proyecto cuenta con una plataforma desplegada que responde directamente a varias debilidades detectadas en el diagnóstico: clientes, pedidos, cobranza, gastos, mantenimiento, inventario, agrupación de rutas y reportes. Su acceso, carga completa y adopción cotidiana por Las Peques aún deben acreditarse mediante el piloto propuesto.

La prioridad debe cambiar de construcción inicial a consolidación operativa. Durante los próximos 90 días se debe demostrar que la información es completa, que el equipo trabaja con el sistema, que los cierres coinciden con la realidad, que los respaldos pueden recuperarse y que David puede delegar parte de la operación sin perder control.

Una vez cumplidas esas condiciones, Las Peques estará en mejor posición para decidir entre tres rutas:

Consolidar y optimizar la operación actual.

Invertir para incorporar al menos 100 clientes adicionales.

Negociar una asociación sobre bases verificables y reglas formales.

En paralelo, Purifi puede evolucionar de una PWA local hacia un sistema multiusuario, multisucursal y multiempresa. Esa evolución debe realizarse sin perder la sencillez móvil y la capacidad de operar sin conexión que ya constituyen fortalezas del producto.

# 16. Evidencias revisadas

Diagnóstico Empresarial Inicial V2.1 de la Purificadora de Agua David.

docs/INFORME-LAS-PEQUES.md.

README.md.

CHANGELOG.md.

index.html y manifest.json.

Persistencia y migraciones en js/db.js.

Lógica operativa en js/services.js.

Respaldo y exportación en js/export.js.

Módulos de interfaz ubicados en js/views/.

Service Worker offline-first en sw.js.

Despliegue público de AquaGestión v2.6.

Nota: El informe refleja las capacidades comprobadas de la plataforma a la fecha de corte. Los resultados de adopción, integridad de la cartera, saldos, rentabilidad y cumplimiento operativo deberán validarse directamente con los datos de Las Peques.